附件

2021年全省推进装配式建筑发展工作要点

一、总体思路

全面贯彻落实《四川省人民政府办公厅关于推动四川建筑业高质量发展的实施意见》（川办发〔2019〕54号）和住房城乡建设部等部门《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》（建标规〔2020〕8号），坚持新发展理念，加强技术创新，加大装配式建筑应用推广力度，推动智能建造与建筑工业化协同发展，提升装配式建筑发展质量，促进建筑工业化、数字化、智能化升级。

二、目标任务

2021年，全省新开工装配式建筑 5400万 m2，其中新开工钢结构住宅50万m2。各市（州）新开工装配式建筑中，装配率达到50%以上的项目应达到20%以上。全省新增 10 个装配式建筑产业基地。

三、重点工作

（一）强化政策引领。制定《提升装配式建筑发展质量五年行动方案》，加强对装配式建筑发展指导，引导产能合理布局，支持有条件地区创建建筑产业园区，推动装配式建筑产业集群发展。加快培育集设计、部品部件生产、施工为一体的装配式建筑龙头骨干企业。

（二）加强技术创新与应用。鼓励建设项目搭建设计、施工、生产、运维等全过程BIM运用平台，推行BIM技术和BIM咨询专项服务。推动建立基于互联网的项目多方协同管理平台，创新质量监管方法。规范部品部件芯片技术、二维码技术应用，加强部品部件信息化管理。鼓励企业研发应用装配式建筑一体化集成设计软件、智能化机具设备，促进生产效率提升。开展智能建造示范场景建设，推动智能建造与建筑工业化协同发展。

（三）完善标准体系。编制《四川省高层装配式钢结构住宅技术标准》《四川省装配式混凝土建筑预制构件接缝防水施工技术标准》《密拼钢筋桁架叠合板应用技术规程》《四川省装配式混凝土部品部件信息芯片系统应用技术标准》等地方标准，完善建筑平面、构件和部品部件标准设计图集，推进标准设计，提升部品部件通用性。研编《四川省建筑工业化项目评价标准》。

（四）加大推广应用力度。各试点城市要总结试点经验，提升装配式建筑发展质量，积极推广装配式技术在道路桥梁、地下管廊、基坑支护等项目运用；非试点城市要加大政策支持力度，加快发展装配式建筑，培育一批装配式建筑骨干企业。政府投资或主导的工程项目装配率应达到50%以上，社会资金投资工程项目装配率不低于《四川省装配式建筑装配率计算细则》的最低要求。公共建筑、保障房、人才公寓、租赁住房和农村住房应积极推行钢结构装配式建筑。

（五）持续推进钢结构装配式住宅建设试点。遴选一批钢结构装配式住宅示范项目，加强跟踪服务指导，组织开展关键技术攻关，推进示范项目高质量建设。总结交流试点经验，完善钢结构装配式住宅技术体系。成都、绵阳、宜宾、广安、甘孜、凉山钢结构装配式住宅建设试点地区应明确试点工作目标任务，制定年度工作计划，落实试点项目，确保项目顺利推进，做好试点经验总结。

（六）推广应用装配化装修。各市（州）按照全装修成品交房要求，明确一定比例的全装修成品房项目，开展装配式装修试点示范。推广管线分离、一体化装修技术；推广使用集成厨卫、集成墙板等模块化部品，提高装修品质，降低运行维护成本。推行建筑主体结构、设备管线、装饰装修一体化设计，协同施工、同步验收，实现主体结构和装修工程集成装配。

（七）创新建设模式和管理方式。装配式建筑原则上采用工程总承包，装配式混凝土、钢结构装配率分别达到60%、80%以上应采用工程总承包模式，推动项目设计、施工、生产、采购等环节深度融合。制定《四川省装配式建筑建设项目全过程管控办法》，建立装配式建筑质量评价指标体系，开展装配式建筑发展质量评价。持续推动装配式建筑部品部件生产质量保障能力评估认定，提升部品部件生产企业产品质量保障能力和现代化管理水平。开展装配式建筑质量安全专项检查。

（八）加大人才培养。举办示范项目现场观摩会，开展试点城市、示范项目评估，总结推广试点示范经验和做法。开展装配式建筑设计竞赛，提升设计水平。组织川渝“住建杯”装配式建筑职业技能竞赛，引导各市（州）及企业开展设计方案、施工工艺和工法等创新评比和竞赛。开展装配式建筑技术培训，为全省装配式建筑发展提供人才支撑。

附件：1. 2021年全省推进装配式建筑发展任务分工

2. 2021年各市（州）推进装配式建筑发展目标任务

附件1

2021年全省推进装配式建筑发展任务分工

| 序号 | 工作内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定《提升装配式建筑发展质量五年行动方案》 | 建筑管理处 | 2021年6月 |
| 2 | 制定《四川省装配式建筑建设项目全过程管控办法》 | 建筑管理处 | 2021年6月 |
| 3 | 组织川渝两地装配式建筑职业技能竞赛 | 建筑管理处 人事教育处 | 2021年10月 |
| 4 | 开展全省装配式建筑发展情况调研 | 建筑管理处 | 全年 |
| 5 | 加强装配式建筑质量安全监督管理 | 工程质量安全监管处、省质量安全总站 | 全年 |
| 6 | 推进装配式建筑工程标准化设计和BIM技术应用 | 勘察设计与科学技术处 | 全年 |
| 7 | 推动钢结构装配式等新型农村住房建设 | 村镇建设处 | 全年 |
| 8 | 加强装配式建筑招投标活动指导 | 省招投标总站 | 全年 |
| 9 | 发布装配式部品部件市场价格信息，完善装配式装修计价定额项目 | 省造价总站 | 全年 |
| 10 | 编制《四川省高层装配式钢结构住宅技术标准》《四川省装配式混凝土建筑预制构件接缝防水施工技术标准》《密拼钢筋桁架叠合板应用技术规程》《四川省装配式混凝土部品部件信息芯片系统应用技术标准》； 编制《装配式住宅混凝土叠合板标准底板（一）（后浇带连接）》《装配式住宅混凝土叠合板标准底板（二）（密拼连接）》《装配式住宅预制混凝土楼梯标准梯板》《预应力混凝土钢管桁架叠合板标准底板》《装配式装修构造图集》 | 标准定额处 省标准设计办公室 | 2021年12月 |

附件2

2021年各市（州）推进装配式建筑发展目标任务

| 序号 | 地区 | 新开工面积（万m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都 | 3400 | 1.成都、乐山、广安、宜宾、眉山、西昌6个装配式建筑试点城市，A级以上新开装配式建筑占全年目标任务10%以上； 2.成都、广安、宜宾、绵阳、甘孜、凉山6个钢结构装配式住宅建设试点地区，成都新开工钢结构装配式住宅项目20万m2,其他地区占全年目标任务2%以上。 |
| 2 | 自贡 | 80 |  |
| 3 | 攀枝花 | 8 |  |
| 4 | 泸州 | 150 |  |
| 5 | 德阳 | 160 |  |
| 6 | 绵阳 | 180 |  |
| 7 | 广元 | 70 |  |
| 8 | 遂宁 | 80 |  |
| 9 | 内江 | 110 |  |
| 10 | 乐山 | 150 |  |
| 11 | 南充 | 100 |  |
| 12 | 眉山 | 200 |  |
| 13 | 宜宾 | 180 |  |
| 14 | 广安 | 150 |  |
| 15 | 达州 | 80 |  |
| 16 | 雅安 | 70 |  |
| 17 | 巴中 | 60 |  |
| 18 | 资阳 | 70 |  |
| 19 | 阿坝 | 7 |  |
| 20 | 甘孜 | 5 |  |
| 21 | 凉山 | 90 |  |